**资产系统问题修改清单2025年3月19日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **问题** | **解决时间** |  |
| 1.旧系统图片在新系统中完全无法查看，历史资产档案完整性缺失，希望把旧系统的图片也全部导到新系统； | 3月28日 |  |
| 2.用户 "一人多账号" 问题，查询多账号名下资产后，将其他账号的资产合并至人事处提供的账号名下后，删除多余账号； | 3月24日 | 已完成 |
| 3.月报表功能本月将进行试用，希望能现场培训一下该功能； | 3月25日 |  |
| 4.资产盘点功能中单位账号进入看不到盘点任务，请尽快解决，已经严重影响盘点进度； | 3月25日 | 已完成 |
| 5.小程序 404 错误频发，无法使用，已与信息化处对接，信息化处反应该问题需联系系统厂商进行解决； | 3月28日 | 已完成 |
| 6.建账页面、盘点页面、资产交接页面分别挂上操作视频；系统升级前的其他个性化修改内容也请尽快恢复；建账去掉发票号填写、国别码默认中国 | 3月24日 | 已完成 |
| 7.修改建账单审批流程，驳回后二次审批流程跳过部门负责人，直接驳回至使用人（部门领导只审批一次）； | 3月27日 | 已完成 |
| 8.盘点部分盘亏表查看的内容与导出内容不一致，导出后看不到资产原值，影响盘点进度，希望尽快解决； | 3月26日 | 已完成 |
| 9.信息变动单打印格式需标注出变动后的部门、人、地点 | 3月26日 | 已完成 |
| 10.资产处置审批单上显示净值信息，便于审核资产是否达年限。 | 3月26日 | 已完成 |
| 11.原资产系统出厂号一项，变更为设备序列号，显示到查询可选项里。 | 3月27日 | 已完成 |
| 12.年报里改过的房产面积改动及坐落位置信息直接做到卡片上。 | 3月26日 | 已完成 |
| 13.发规处部门合并 | 3月28日 | 已完成 |
| 14.盘点完成后盘点表导出字段下面的“物管员”修改为“资产管理员” | **3月28日** | **已完成** |

9.